Приложение 21 к Инструкции по проведению бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября года № 629

### Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2017  финансовый год

Индекс: форма 4-РБП

Круг представляющих лиц:

Администраторы бюджетных программ ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства  Жаксынского района»

Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета ГУ «Отдел экономики и финансов Жаксынского района»

Периодичность: годовая

Срок представления: до 15 февраля 2018 года

Код и наименование  бюджетной программы 003 «Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда»

Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления
районная(городская), утверждаемая в составе бюджета района (города областного значения)
в зависимости от содержания
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации    индивидуальная
текущая/развитие   развития
Цель бюджетной программы: Обеспечение ввода в эксплуатацию завершенного строительством объекта
Описание бюджетной программы Проектирование, строительство  жилых домов в селе Жаксы в рамках программы развития регионов до 2020года

| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр.4 – гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 97752,9 | 97752,7 | 0,2 | 100 | экономия, 0,2-за счет округления |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 97752,9 | 97752,7 | 0,2 | 100 |  |
| Конечный результат бюджетной программы | тысяч тенге | 97752,9 | 97752,7 | 0,2 | 100 | экономия, 0,2-за счет округления |

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 003 «Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда»

015 «За счет средств местного бюджета»
    Вид бюджетной подпрограммы: 
в зависимости от содержания: районная(городская),утверждаемая в составе бюджета района

(города областного значения)
текущая/развития      развития
Описание бюджетной подпрограммы: Проектирование, строительство  жилых домов в селе Жаксы в рамках

программы развития регионов до 2020года

| Показатели прямого результата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Строительство 18 квартирного жилого дома в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области: (соф-ие: НФ-83 944 т.т,, ОБ-8 327,1., Рай.бюд.- 1 000,2 т.т) | тыс.кв.м | 0,74 | 0,74 | 0 | 100 | Акт приемки объекта в эксплуатацию от 22 декабря 2017 года |
| Разработка ПСД на строительство 27 квартирного жилого дома в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области с проведением госэкспертизы (соф-ие: ОБ-4 010,7 т.т., Раи.бюд. -470,9 т.т) | шт | 1 | 1 | 0 | 100 | Заключение вневедомственной экспертизы № НП- 0117/17 от 30.11.2017г. экономия, 0,2-за счет округления |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
| За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, Местный бюджет | Тыс. тенге | 97752,9 | 97752,7 | 0,2 | 100 | экономия, 0,2-за счет округления |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | Тыс. тенге | 97752,9 | 97752,7 | 0,2 | 100 | экономия, 0,2-за счет округления |

Руководитель администратора

бюджетных программ или                     К.Ахамбаев

Главный бухгалтер                                 В.Пинчук

(подпись) (расшифровка подписи)