Приложение 21 к Инструкции по проведению бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября года № 629

### Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2017  финансовый год

Индекс: форма 4-РБП

Круг представляющих лиц:

Администраторы бюджетных программ ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства  Жаксынского района»

Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета ГУ «Отдел экономики и финансов Жаксынского района»

Периодичность: годовая

Срок представления: до 15 февраля 2018 года

Код и наименование администратора бюджетной программы

4720251 ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства  Жаксынского района»

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 022 «Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования»

Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления районная(городская),утверждаемая в составе бюджета района (города областного значения)

в зависимости от содержания :осуществление государственных функций ,полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации   индивидуальная

текущая или развития   текущая

Цель бюджетной программы: Укрепление материально-технической базы образования.

Описание  бюджетной программы Разработка ПСД на строительство блок модульной котельной с инженерными сетями для Калининской основной школы в с Калининское Жаксынского района

| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр.4 – гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 4476,6 | 4262,9 | -213,7 | 95,2 | экономия 116,1т.тенге, в связи с несвоевременным предоставлением исходных данных договор продлен до 31 января 2018 года, оплата в размере 97,6т.тенге будет произведена после выхода экспертизы в 2018 году |
| Итого расходы по бюджет ной программе | тысяч тенге | 4476,6 | 4262,9 | -213,7 | 95,2 |  |
| Конечный результат бюджетной программы | тысяч тенге | 4476,6 | 4262,9 | -213,7 | 95,2 | экономия116,1т.тенге, в связи с несвоевременным предоставлением исходных данных договор продлен до 31 января 2018 года, оплата в размере 97,6т.тенге будет произведена после выхода экспертизы в 2018 году |
| Показатели прямого результата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Разработка ПСД на строительство блок модульной котельной с инженерными сетями для Калининской основной школы в с Калининское Жаксынского района с проведением госэкспертизы | шт | 1 | 0 | -1 | 0 | Проект разработан, договор №40 от 16.06. 2017 г, ГЭ получена 31.01.2018 года (договор №76 от 7.12.2017 года). |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной подпрограммы |
| Местный бюджет | Тыс. тенге | 4476,6 | 4262,9 | -213,7 | 95,2 | экономия116,1т.тенге, в связи с несвоевременным предоставлением исходных данных договор продлен до 31 января 2018 года, оплата в размере 97,6т.тенге будет произведена после выхода экспертизы в 2018 году |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | Тыс. тенге | 4476,6 | 4262,9 | -213,7 | 95,2 |  |

Руководитель администратора

бюджетных программ или                         К.Ахамбаев

Главный бухгалтер                                    В.Пинчук

(подпись) (расшифровка подписи)