Приложение 21 к Инструкции по проведению бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября года № 629

### Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2017  финансовый год

Индекс: форма 4-РБП

Круг представляющих лиц:

Администраторы бюджетных программ ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства  Жаксынского района»

Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета ГУ «Отдел экономики и финансов Жаксынского района»

Периодичность: годовая

Срок представления: до 15 февраля 2018 года

Код и наименование администратора бюджетной программы

4720251 ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства  Жаксынского района»

Код и наименование бюджетной программы  058 «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах»

Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления
районная(городская), утверждаемая в составе бюджета района (города областного значения)
в зависимости от содержания
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации    индивидуальная
текущая/развитие   развития
Цель бюджетной программы: Создание нормальных условий жизнеобеспечения аулов (сел) и обеспечение роста потенциала сельских территории. Обеспечение увеличения доступа населения района качественной питьевой воде
Описание бюджетной программы Строительство и реконструкция объектов  водоснабжения по Жаксынскому району.

| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр.4 – гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 29263,3 | 29263,3 | 0 | 100 |  |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 29263,3 | 29263,3 | 0 | 100 |  |
| Конечный результат бюджетной программы | тысяч тенге | 29263,3 | 29263,3 | 0 | 100 |  |

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 058 «Развитие системы водоснабжения и

водоотведения в сельских населенных пунктах» 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания: районная(городская),

утверждаемая в составе бюджета района (города областного значения)
текущая/развития      развития
Описание бюджетной подпрограммы Строительство и реконструкция объектов водоснабжения по Жаксынскому району

| Показатели прямого результата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Реконструкция разводящих водопроводных сетей в с Лозовое Жаксынского района | объект переход | 1 | 1 | 0 | 100 | Объект переходящий на 2018г. Договор о № 51 от 02.08.2017 года. Договор АН №33 от 23.05.17., д/с №75 от 07.12.17г. Договор ТН №41 от 19.06.17г. Срок завершения работ по договору - октябрь 2018 года. Акты выполненных работ: №1от 25.09.2017г на сумму 10 775,7 тыс тенге, №2 от 13.10.2017г на сумму 4 100,6 тыс. тенге, №3 от 7.11.2017г на сумму 4 818,2 тыс. тенге, №170041/01/3 от 14.12.2017г. на сумму 28,5 тыс.тенге, №170041/00/2 от 25.10.2017г. на сумму 39,4 тыс.тенге №170050/00/1 от 16.12.2017г. на сумму 237,6 тыс.тенге. счета к оплате: №4720251/17-476 от 25.12.17г. на сумму 20 000,0 тыс. тенге: №4720251/17-412 от 10.10.17, №4720251/17-442 от 24.11.17, №4720251/17-330 от 29.09.17, №4720251/17-476 от 25.12.17, №4720251/17-497 от 22.12.17, №4720251/17-408 от 27.10.17, №4720251/17-449 от 28.11.1 |
| Изготовление ПСД по объекту «Реконструкция разводящих водопроводных сетей в с Ишимское Жаксынского района с прохождением экспертизы | шт | 1 | 1 | 0 | 100 | Заключение вневедомственной экспертизы № ЭксБ-0248/17 от 20.12.2017 г. |
| проведение корректировки проекта по объекту «Реконструкция скважинного водозабора и системы водоснабжения в с. Киевское Жаксынского района Акмолинской области» с прохождением государственной экспертизы | шт | 1 | 1 | 0 | 100 | Заключение вневедомственной экспертизы № 12-0086/17 от 13.02.2017 г. |
| проведение корректировки проекта по объекту «Реконструкция скважинного водозабора и системы водоснабжения в с. Новокиенка Жаксынского района Акмолинской области» с прохождением государственной экспертизы | шт | 1 | 1 | 0 | 100 | Заключение вневедомственной экспертизы № 12-0148/17 от 28.02.2017 г. |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние(гр.4 – гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы /подпрограммы |
| Местный бюджет | Тыс. тенге | 29263,3 | 29263,3 | 0 | 100 |  |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | Тыс. тенг | 29263,3 | 29263,3 | 0 | 100 |  |

Руководитель администратора

бюджетных программ или                    К. Ахамбаев

Главный бухгалтер                                 В.Пинчук

(подпись) (расшифровка подписи)